附件2：

2021年度安全应急排险资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区教育局房产仪器管理   填报日期：20212年5月10日

| 项目名称 |  | 安全应急排险资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市汉阳区教育局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 房管站 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 70 | 61.471998 |  | 87.82% | 17.56 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 排危学校数量 |  |  | 3所学校线路排危 | 3所 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 时效指标 | 项目质量可控性 |  |  | 监理出具质量合格评估报告 | 已出具 |  | 10 |
|  |  |  | 项目质量验收合格 |  |  | 提交竣工验收单 | 竣工验收合格 |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 及时交付使用 |  |  | 根据合同交付使用 | 已交付使用 |  | 10 |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  |  | ≤70万 | 61.471998万 |  | 10 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障学校教学安全 |  |  | 完成德才幼儿园大门及围墙、原晴川阁小学综合楼、三十二中排危 | 完成 |  | 10 |
|  |  | 可持续效益指标 | 对义务教育发展起促进作用 |  |  | 促进义务教育发展 | 保障正常教学 |  | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交付后使用方满意程度 |  |  | 师生满意度达到90%以上 | 满意度100% |  | 10 |
| 总分 | 97.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。