墨水湖中学后期配套设施设备经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据各级指标完成情况，本项目自评得分98.85分。

（二）绩效目标完成情况

1. 区级财政资金800万元，实际支出753.8471万元执行率达94.23%。

2.已完成的绩效目标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。

（三）存在的问题和原因

资金管理水平有待加强，主要原因在于预算能力不够精细，未能总体上平衡预算和实际采购的差异。

（四）下一步拟改进措施

规范程序，提升管理水平，强化工作流程，严格按照相关规定推进项目。

将内控制度运用到资金管理的方方面面，用制度改变观念，用制度促进预算使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.为完成区内教育布局整体规划，缓解周边学生就近入学困难,保证墨水湖中学按时开学，特设立该项目。

2.2023年墨水湖中学后期配套设施设备经费800万元，对达到支付时间的设备采购进行了支付，使用情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墨水湖中学、墨水湖二小、陶家岭小学课桌椅、办公家具、图书柜架等采购 | 96.287 |
| 2 | 墨水湖中学、墨水湖二小、陶家岭小学网络设备采购 | 58.974 |
| 3 | 墨水湖中学、墨水湖二小、陶家岭小学视频监控设备采购 | 48.6385 |
| 4 | 墨水湖中学、墨水湖二小、陶家岭小学班班通设备采购 | 82.825 |
| 5 | 墨水湖中学、墨水湖二小、陶家岭小学广播及音频设备采购 | 53.1555 |
| 6 | 墨水湖中学录播教室设备采购 | 35.765 |
| 7 | 墨水湖中学视频显示设备采购 | 49.59 |
| 8 | 墨水湖中学计算机教室设备 | 39.602 |
| 9 | 墨水湖中学、墨水湖二小、陶家岭小学实验室设备、心理咨询设备及教学仪器采购 | 211.48724 |
| 10 | 墨水湖中学、陶家岭小学中央空调、风管机采购 | 17 |
| 11 | 墨水湖中学3匹挂机空调采购 | 36.517 |
| 12 | 墨水湖中学、墨水湖二小、陶家岭小学宽带接入 | 7.9899 |
| 13 | 墨水湖中学、墨水湖二小、陶家岭小学食堂设备采购 | 9.736 |
| 14 | 墨水湖中学、墨水湖二小、陶家岭小学红外测温设备采购 | 6.28 |
|  | 合计 | 753.8471 |

（二）部门自评工作开展情况

根据区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价工作的通知，我单位对年初预算中的项目经费进行了自评并对600万以上的项目出具了文字形式的自评结果。各项目负责人认真对照年初绩效目标对实施结果进行自评，按项目实际情况建立健全评价指标体系，开展项目支出预算绩效评价，强化项目支出预算绩效评价观念。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算执行情况良好，对达到支付时间，满足支付条件的项目完成了资金的支付。

2.绩效目标完成情况分析

（1）根据预算安排和各项合同支付节点，完成资金支付。产出指标完成情况良好。

（2）提高学前教育保障水平，提高公办初中学位供给，提供初中学位500个，保障学校按时开学，效益指标完成情况良好。

（3）为中学采购的各类项目质量好，中学师生满意度达到90%以上，满意度指标完成情况良好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度对各部门的管控、协调和引导更加充分，在预算管理工作上，预算目标方案设定及落实做到了进一步完善。