附件2

2022年度汉阳区中小学、幼儿园校舍安全排查鉴定项目经费自评表

单位名称：汉阳区教育局房产仪器管理站 填报日期：2023.6.20.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 汉阳区中小学、幼儿园校舍安全排查鉴定项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市汉阳区教育局 | | | 项目实施单位 | | | 房管站 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | | | | | | | |
| 预算执行情况(万元)  (20分) | |  | 预算数(A) | 执行数(B) | | 执行率(B/A) | 得分  (20分\*执行率) | | |
| 年度财政资金总额 | 80 | 76.9663 | | 96.21% | 19.24 | | |
| 年度绩效目标1  (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全排查、鉴定校舍面积 | | | 排查全区校舍共958877.62平方米；鉴定校舍房屋面积105733.63平方米 | 排查全区校舍共962361.1平方米；鉴定校舍房屋面积106233.97平方米 | | 10 |
| 质量指标  时效指标  时效指标 | 项目质量可控性 | | | 出具安全排查、鉴定、结构检测报告 | 已出具正式报告 | | 10 |
| 项目质量验收合格 | | | 安全鉴定报告完成备案 | 已备案 | | 10 |
| 时效指标 | 及时完成 | | | 根据合同工期完成排查鉴定 | 在合同期内 | | 10 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | ≤80万 | 76.9663 | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障教学安全 | | | 校舍安全排查 | 全面排查 | | 10 |
| 可持续效益指标 | 对义务教育发展起促进作用 | | | 促进义务教育发展 | 保障正常办学 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交付后使用方满意程度 | | | 师生满意度达到90%以上 | 满意度100% | | 10 |
| 总分 | 99.24 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 无 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。