| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学校改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 汉阳区教育局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 500 500 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 500 500 |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | - 郭茨口小学的新改扩建、装修维修、设备购置及教育规划用地购置 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 郭茨口小学建筑面积 |  | 17000 | 17592 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 新建教学楼数 |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 财务手续合法合规 |  | 经过审计 | 无违规问题 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 设施设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按期竣工 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金按时拨付给代建单位 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制资金在预算范围内使用 |  | 不超过预算 | 未超过预算 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 施工安全重大事故、重大影响事件“双为零”目标 |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 改善小学学位数不足问题 |  | 得到改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 |  | 90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 教职工满意度 |  | 95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |